ACTAS DE REPLANTEO Y DE RECEPCIÓN

# Recepción con dos reservas de un edificio de 14 viviendas

Ejemplo real generado con el mismo motor que sirve a los clientes. La obra y las partes son inventadas. Los tres plazos salen calculados desde la fecha del acta, como manda el artículo 17 de la LOE. Generado el 7 de septiembre de 2026.

ACTA DE REPLANTEO — EDIFICIO MARINA, 14 VIVIENDAS

# Acta de replanteo y de comienzo de obra

Obra: Edificio Marina, 14 viviendas · Calle Marina 4, Cartagena Fecha: 2025-04-02

## Partes que intervienen

| Agente | Nombre |
| --- | --- |
| Promotor | Promociones Levante S.L. |
| Constructor | Construcciones Puente S.L. |
| Director de obra | Ana Belmonte, arquitecta |
| Director de la ejecución de la obra | Luis Ortiz, arquitecto técnico |

## Comprobación

Reunidos en el emplazamiento de la obra en la fecha indicada, se procede a la comprobación del replanteo. Se hace constar:

1. Que el solar o el inmueble se corresponde con el del proyecto y que sus linderos y su rasante son los previstos.

2. Que se ha verificado la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.

3. Que no se aprecian impedimentos para el comienzo de los trabajos distintos de los que, en su caso, se relacionan abajo.

4. Que la obra dispone de la licencia y de la comunicación de apertura del centro de trabajo, y que el plan de seguridad y salud está aprobado.

Observaciones: [PENDIENTE: lo que se aprecie en el replanteo, o «ninguna»]

## Comienzo

Se da por comprobado el replanteo y se autoriza el comienzo de la obra con fecha 2025-04-02.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Director de la ejecución de la obra | Luis Ortiz, arquitecto técnico | ______________ |
| Director de obra | Ana Belmonte, arquitecta | ______________ |
| Constructor | Construcciones Puente S.L. | ______________ |

El acta de replanteo o de comienzo de obra la suscribe el director de la ejecución de la obra, por el artículo 13.2.e) de la Ley de Ordenación de la Edificación.

ACTA DE RECEPCIÓN — EDIFICIO MARINA, 14 VIVIENDAS

# Acta de recepción de la obra

Obra: Edificio Marina, 14 viviendas · Calle Marina 4, Cartagena Fecha de la recepción: 2026-03-14

## a) Partes que intervienen

| Agente | Nombre |
| --- | --- |
| Promotor | Promociones Levante S.L. |
| Constructor | Construcciones Puente S.L. |
| Director de obra | Ana Belmonte, arquitecta |
| Director de la ejecución de la obra | Luis Ortiz, arquitecto técnico |

## b) Certificado final de obra

Fecha del certificado final de la totalidad de la obra: 2026-03-01, suscrito por el director de obra y por el director de la ejecución de la obra, que se adjunta a esta acta.

## c) Coste final de la ejecución material

1.284.000,00 €

## d) Declaración de recepción

El promotor recibe la obra con las siguientes reservas, especificadas de manera objetiva:

| Reserva | Plazo para subsanarla |
| --- | --- |
| Rejuntado de alicatado en los baños de las viviendas 2.º A y 2.º B | 15 días |
| Ajuste y sellado de la carpintería exterior del portal | 30 días |

Subsanadas las reservas, se hará constar en acta aparte, suscrita por los firmantes de esta recepción. Los plazos de responsabilidad se cuentan desde esa subsanación, no desde hoy.

## e) Garantías exigidas al constructor

Retención del 5 % del importe hasta la subsanación de las reservas

## Los tres plazos que arrancan hoy

Artículo 17.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación, contados desde la subsanación de las reservas:

| Plazo | Vence | De qué se responde |
| --- | --- | --- |
| 1 año | desde la subsanación | Daños en elementos de terminación o acabado. Responde el constructor. |
| 3 años | desde la subsanación | Daños en elementos constructivos o instalaciones que afecten a la habitabilidad. |
| 10 años | desde la subsanación | Daños que afecten a la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales. |

## Firmas

|  | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Promotor | Promociones Levante S.L. | ______________ | 2026-03-14 |
| Constructor | Construcciones Puente S.L. | ______________ | 2026-03-14 |

El acta la firman, al menos, el promotor y el constructor. Si el promotor rechaza la recepción, el rechazo se motiva por escrito en esta misma acta y se fija en ella el nuevo plazo.

ADVERTENCIAS

# Advertencias

•	La fecha de esta acta arranca los plazos de uno, tres y diez años. Salen calculados en el documento. Apúntalos donde los vayas a mirar, no en el acta que se archiva.

•	Con reservas, el cómputo de los plazos empieza cuando queden subsanadas, no en la fecha de esta acta. La subsanación se hace constar en un acta aparte, firmada por los mismos.

•	Si el promotor no dice nada en treinta días desde la terminación acreditada en el certificado final, la recepción se entiende producida tácitamente. El silencio también cuenta.

•	Firmada la recepción, la documentación de la obra —proyecto, modificados, libro de órdenes, certificados y ensayos— se deposita y se conserva. Es lo único que se puede enseñar dentro de ocho años.

DE DÓNDE SALE CADA COSA

# De dónde sale cada cosa

Cada afirmación con su norma, su artículo y el enlace a la fuente oficial. La firma y la responsabilidad son de quien presenta el documento.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 13.2.e

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 12.3.b

Son obligaciones del director de obra verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 6.1

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 6.2

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: a) Las partes que intervienen. b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. c) El coste final de la ejecución material de la obra. d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 6.5

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 17.1.a

Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 17.1.b

Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 6.3

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, art. 6.4

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567