PETICIÓN DE OFERTA A SUBCONTRATAS

# La reforma del otro ejemplo, repartida entre cinco industriales

Ejemplo real generado con el mismo motor que sirve a los clientes. Es el presupuesto del ejemplo de las tres gamas, ahora repartido por gremios. Va a propósito un capítulo sin industrial asignado y otro industrial cuyo capítulo no cuadra: los dos errores que hacen que una obra se quede a medias de pedir. Generado el 3 de septiembre de 2026.

PETICIÓN DE OFERTA — DERRIBOS MOLINA

# Petición de oferta — Derribos Molina

Obra: Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B · Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura De: Reformas Aguilar S.L. · 600 000 000 Fecha: 2026-09-03 · Contesta antes del 2026-09-10

Buenas. Te paso las partidas de Demoliciones de esta obra para que me pases precio.

| Descripción | Unidad | Medición |
| --- | --- | --- |
| Demolición de alicatado y solado existente, con retirada a contenedor | m2 | 62 |
| Desmontaje de sanitarios y mobiliario de cocina | ud | 9 |

## Condiciones

Material incluido salvo la grifería del baño, que la pone el cliente. Retirada de escombro por cuenta del industrial. El edificio no tiene ascensor. Facturación a 30 días desde el fin de los trabajos.

Inicio previsto de la obra: 2026-10-05.

## Cómo quiero la oferta

•	Precio unitario por partida, con la misma medición que te paso. Si crees que la medición está mal, dímelo, pero no la cambies en la oferta.

•	Qué no incluye tu precio, si algo no incluye.

•	Plazo que necesitas y desde cuándo puedes entrar.

•	Validez de la oferta.

Si no llegas a alguna partida, dímelo y la saco: prefiero eso a un precio puesto por salir del paso.

Gracias.

PETICIÓN DE OFERTA — FONTANERÍA NIETO

# Petición de oferta — Fontanería Nieto

Obra: Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B · Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura De: Reformas Aguilar S.L. · 600 000 000 Fecha: 2026-09-03 · Contesta antes del 2026-09-10

Buenas. Te paso las partidas de Fontanería de esta obra para que me pases precio.

| Descripción | Unidad | Medición |
| --- | --- | --- |
| Sustitución de montantes y derivaciones en multicapa | ml | 34 |
| Sustitución de bajante de PVC en patinillo | ml | 12 |

## Condiciones

Material incluido salvo la grifería del baño, que la pone el cliente. Retirada de escombro por cuenta del industrial. El edificio no tiene ascensor. Facturación a 30 días desde el fin de los trabajos.

Inicio previsto de la obra: 2026-10-05.

## Cómo quiero la oferta

•	Precio unitario por partida, con la misma medición que te paso. Si crees que la medición está mal, dímelo, pero no la cambies en la oferta.

•	Qué no incluye tu precio, si algo no incluye.

•	Plazo que necesitas y desde cuándo puedes entrar.

•	Validez de la oferta.

Si no llegas a alguna partida, dímelo y la saco: prefiero eso a un precio puesto por salir del paso.

Gracias.

PETICIÓN DE OFERTA — ELECTRICIDAD VEGA E HIJOS

# Petición de oferta — Electricidad Vega e Hijos

Obra: Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B · Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura De: Reformas Aguilar S.L. · 600 000 000 Fecha: 2026-09-03 · Contesta antes del 2026-09-10

Buenas. Te paso las partidas de Electricidad de esta obra para que me pases precio.

| Descripción | Unidad | Medición |
| --- | --- | --- |
| Renovación de circuitos de baño y cocina, cuadro incluido | ud | 1 |

## Condiciones

Material incluido salvo la grifería del baño, que la pone el cliente. Retirada de escombro por cuenta del industrial. El edificio no tiene ascensor. Facturación a 30 días desde el fin de los trabajos.

Inicio previsto de la obra: 2026-10-05.

## Cómo quiero la oferta

•	Precio unitario por partida, con la misma medición que te paso. Si crees que la medición está mal, dímelo, pero no la cambies en la oferta.

•	Qué no incluye tu precio, si algo no incluye.

•	Plazo que necesitas y desde cuándo puedes entrar.

•	Validez de la oferta.

Si no llegas a alguna partida, dímelo y la saco: prefiero eso a un precio puesto por salir del paso.

Gracias.

PETICIÓN DE OFERTA — ALICATADOS DEL SEGURA

# Petición de oferta — Alicatados del Segura

Obra: Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B · Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura De: Reformas Aguilar S.L. · 600 000 000 Fecha: 2026-09-03 · Contesta antes del 2026-09-10

Buenas. Te paso las partidas de Alicatados y solados de esta obra para que me pases precio.

| Descripción | Unidad | Medición |
| --- | --- | --- |
| Alicatado de baño y cocina con cerámica de pasta blanca | m2 | 48 |
| Solado de porcelánico rectificado | m2 | 24 |

## Condiciones

Material incluido salvo la grifería del baño, que la pone el cliente. Retirada de escombro por cuenta del industrial. El edificio no tiene ascensor. Facturación a 30 días desde el fin de los trabajos.

Inicio previsto de la obra: 2026-10-05.

## Cómo quiero la oferta

•	Precio unitario por partida, con la misma medición que te paso. Si crees que la medición está mal, dímelo, pero no la cambies en la oferta.

•	Qué no incluye tu precio, si algo no incluye.

•	Plazo que necesitas y desde cuándo puedes entrar.

•	Validez de la oferta.

Si no llegas a alguna partida, dímelo y la saco: prefiero eso a un precio puesto por salir del paso.

Gracias.

RECORDATORIO PARA EL 2026-09-08

# Recordatorio — mandar el 2026-09-08

Para quien no haya contestado a la petición de Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B.

Buenas. Te recuerdo que tengo pendiente tu precio para Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B. La fecha que puse era el 2026-09-10.

Si no te da tiempo o no te interesa, dímelo y sigo: no pasa nada, pero necesito cerrarlo.

Gracias.

Reformas Aguilar S.L.

Se manda antes de que venza el plazo, no después. Después ya has perdido la semana.

COMPARATIVO — REFORMA INTEGRAL DE BAÑO Y COCINA, CALLE MAYOR 14, 2.º B

# Comparativo — Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B

Para ti, no para mandar. Fecha límite de las ofertas: 2026-09-10.

| Industrial | Capítulos | Partidas | Tu referencia | Oferta | Diferencia | Plazo | Validez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derribos Molina | Demoliciones | 2 | 958,80 € |  |  |  |  |
| Fontanería Nieto | Fontanería | 2 | 1.657,00 € |  |  |  |  |
| Electricidad Vega e Hijos | Electricidad | 1 | 1.450,00 € |  |  |  |  |
| Alicatados del Segura | Alicatados y solados | 2 | 3.240,00 € |  |  |  |  |
| Cristalería Torres | — | 0 | 0,00 € |  |  |  |  |

Total presupuestado: 11.665,30 €

## Antes de comparar, comprueba esto en cada oferta

•	¿Mantiene la misma medición que le pasaste? Si la ha cambiado, no es comparable.

•	¿Incluye el material o solo la mano de obra?

•	¿Qué deja fuera? Lo que no dice suele aparecer luego.

•	¿A cuántos días factura y desde cuándo cuenta?

•	¿Hasta cuándo mantiene el precio?

El más barato con la medición cambiada sale más caro que el segundo. Es el error de siempre.

## Advertencias

•	2 capítulos no tienen industrial asignado: Carpintería, Pintura. Esas partidas se quedan sin pedir.

•	Cristalería Torres no cuadra con ningún capítulo del presupuesto. Comprueba que el capítulo se llama igual en las dos listas.

•	Tu precio de referencia va solo en el comparativo, que es para ti. En las peticiones no aparece: si lo mandas, ya no te ofertan por debajo.

ADVERTENCIAS

# Advertencias

•	2 capítulos no tienen industrial asignado: Carpintería, Pintura. Esas partidas se quedan sin pedir.

•	Cristalería Torres no cuadra con ningún capítulo del presupuesto. Comprueba que el capítulo se llama igual en las dos listas.

•	Tu precio de referencia va solo en el comparativo, que es para ti. En las peticiones no aparece: si lo mandas, ya no te ofertan por debajo.