PETICIÓN DE OFERTA A SUBCONTRATAS
La reforma del otro ejemplo, repartida entre cinco industriales
Ejemplo real generado con el mismo motor que sirve a los clientes. Es el presupuesto del ejemplo de las tres gamas, ahora repartido por gremios. Va a propósito un capítulo sin industrial asignado y otro industrial cuyo capítulo no cuadra: los dos errores que hacen que una obra se quede a medias de pedir. Generado el 3 de septiembre de 2026.
PETICIÓN DE OFERTA — DERRIBOS MOLINA
Petición de oferta — Derribos Molina
Obra: Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B · Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura De: Reformas Aguilar S.L. · 600 000 000 Fecha: 2026-09-03 · Contesta antes del 2026-09-10
Buenas. Te paso las partidas de Demoliciones de esta obra para que me pases precio.
	Descripción
	Unidad
	Medición

	Demolición de alicatado y solado existente, con retirada a contenedor
	m2
	62

	Desmontaje de sanitarios y mobiliario de cocina
	ud
	9



Condiciones
Material incluido salvo la grifería del baño, que la pone el cliente. Retirada de escombro por cuenta del industrial. El edificio no tiene ascensor. Facturación a 30 días desde el fin de los trabajos.
Inicio previsto de la obra: 2026-10-05.
Cómo quiero la oferta
•	Precio unitario por partida, con la misma medición que te paso. Si crees que la medición está mal, dímelo, pero no la cambies en la oferta.
•	Qué no incluye tu precio, si algo no incluye.
•	Plazo que necesitas y desde cuándo puedes entrar.
•	Validez de la oferta.
Si no llegas a alguna partida, dímelo y la saco: prefiero eso a un precio puesto por salir del paso.
Gracias.


PETICIÓN DE OFERTA — FONTANERÍA NIETO
Petición de oferta — Fontanería Nieto
Obra: Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B · Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura De: Reformas Aguilar S.L. · 600 000 000 Fecha: 2026-09-03 · Contesta antes del 2026-09-10
Buenas. Te paso las partidas de Fontanería de esta obra para que me pases precio.
	Descripción
	Unidad
	Medición

	Sustitución de montantes y derivaciones en multicapa
	ml
	34

	Sustitución de bajante de PVC en patinillo
	ml
	12



Condiciones
Material incluido salvo la grifería del baño, que la pone el cliente. Retirada de escombro por cuenta del industrial. El edificio no tiene ascensor. Facturación a 30 días desde el fin de los trabajos.
Inicio previsto de la obra: 2026-10-05.
Cómo quiero la oferta
•	Precio unitario por partida, con la misma medición que te paso. Si crees que la medición está mal, dímelo, pero no la cambies en la oferta.
•	Qué no incluye tu precio, si algo no incluye.
•	Plazo que necesitas y desde cuándo puedes entrar.
•	Validez de la oferta.
Si no llegas a alguna partida, dímelo y la saco: prefiero eso a un precio puesto por salir del paso.
Gracias.


PETICIÓN DE OFERTA — ELECTRICIDAD VEGA E HIJOS
Petición de oferta — Electricidad Vega e Hijos
Obra: Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B · Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura De: Reformas Aguilar S.L. · 600 000 000 Fecha: 2026-09-03 · Contesta antes del 2026-09-10
Buenas. Te paso las partidas de Electricidad de esta obra para que me pases precio.
	Descripción
	Unidad
	Medición

	Renovación de circuitos de baño y cocina, cuadro incluido
	ud
	1



Condiciones
Material incluido salvo la grifería del baño, que la pone el cliente. Retirada de escombro por cuenta del industrial. El edificio no tiene ascensor. Facturación a 30 días desde el fin de los trabajos.
Inicio previsto de la obra: 2026-10-05.
Cómo quiero la oferta
•	Precio unitario por partida, con la misma medición que te paso. Si crees que la medición está mal, dímelo, pero no la cambies en la oferta.
•	Qué no incluye tu precio, si algo no incluye.
•	Plazo que necesitas y desde cuándo puedes entrar.
•	Validez de la oferta.
Si no llegas a alguna partida, dímelo y la saco: prefiero eso a un precio puesto por salir del paso.
Gracias.


PETICIÓN DE OFERTA — ALICATADOS DEL SEGURA
Petición de oferta — Alicatados del Segura
Obra: Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B · Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura De: Reformas Aguilar S.L. · 600 000 000 Fecha: 2026-09-03 · Contesta antes del 2026-09-10
Buenas. Te paso las partidas de Alicatados y solados de esta obra para que me pases precio.
	Descripción
	Unidad
	Medición

	Alicatado de baño y cocina con cerámica de pasta blanca
	m2
	48

	Solado de porcelánico rectificado
	m2
	24



Condiciones
Material incluido salvo la grifería del baño, que la pone el cliente. Retirada de escombro por cuenta del industrial. El edificio no tiene ascensor. Facturación a 30 días desde el fin de los trabajos.
Inicio previsto de la obra: 2026-10-05.
Cómo quiero la oferta
•	Precio unitario por partida, con la misma medición que te paso. Si crees que la medición está mal, dímelo, pero no la cambies en la oferta.
•	Qué no incluye tu precio, si algo no incluye.
•	Plazo que necesitas y desde cuándo puedes entrar.
•	Validez de la oferta.
Si no llegas a alguna partida, dímelo y la saco: prefiero eso a un precio puesto por salir del paso.
Gracias.


RECORDATORIO PARA EL 2026-09-08
Recordatorio — mandar el 2026-09-08
Para quien no haya contestado a la petición de Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B.

Buenas. Te recuerdo que tengo pendiente tu precio para Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B. La fecha que puse era el 2026-09-10.
Si no te da tiempo o no te interesa, dímelo y sigo: no pasa nada, pero necesito cerrarlo.
Gracias.
Reformas Aguilar S.L.

Se manda antes de que venza el plazo, no después. Después ya has perdido la semana.


COMPARATIVO — REFORMA INTEGRAL DE BAÑO Y COCINA, CALLE MAYOR 14, 2.º B
Comparativo — Reforma integral de baño y cocina, Calle Mayor 14, 2.º B
Para ti, no para mandar. Fecha límite de las ofertas: 2026-09-10.
	Industrial
	Capítulos
	Partidas
	Tu referencia
	Oferta
	Diferencia
	Plazo
	Validez

	Derribos Molina
	Demoliciones
	2
	958,80 €
	
	
	
	

	Fontanería Nieto
	Fontanería
	2
	1.657,00 €
	
	
	
	

	Electricidad Vega e Hijos
	Electricidad
	1
	1.450,00 €
	
	
	
	

	Alicatados del Segura
	Alicatados y solados
	2
	3.240,00 €
	
	
	
	

	Cristalería Torres
	—
	0
	0,00 €
	
	
	
	



Total presupuestado: 11.665,30 €
Antes de comparar, comprueba esto en cada oferta
•	¿Mantiene la misma medición que le pasaste? Si la ha cambiado, no es comparable.
•	¿Incluye el material o solo la mano de obra?
•	¿Qué deja fuera? Lo que no dice suele aparecer luego.
•	¿A cuántos días factura y desde cuándo cuenta?
•	¿Hasta cuándo mantiene el precio?
El más barato con la medición cambiada sale más caro que el segundo. Es el error de siempre.
Advertencias
•	2 capítulos no tienen industrial asignado: Carpintería, Pintura. Esas partidas se quedan sin pedir.
•	Cristalería Torres no cuadra con ningún capítulo del presupuesto. Comprueba que el capítulo se llama igual en las dos listas.
•	Tu precio de referencia va solo en el comparativo, que es para ti. En las peticiones no aparece: si lo mandas, ya no te ofertan por debajo.
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